## Slide 1
QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI SIÊU THỊ
Ngày báo cáo: 15/05/2025
GVHD: TS. Hoàng Nguyên Vũ
Nhóm sinh viên thực hiện: 06 - Lớp 48K21.2
Nguyễn Trọng Khang
Nguyễn Thị Thanh Bình
Nguyễn Trương Thùy Dương
Nguyễn Võ Ngọc Nhi
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Thị Trang

## Slide 2
1. TỔNG KẾT
2. QUẢN LÝ MỤC TIÊU
3. QUẢN LÝ THỜI GIAN
4. QUẢN LÝ CHI PHÍ
5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
6. QUẢN LÝ RỦI RO
MỤC LỤC

## Slide 3
DỰ ÁN QUẢN LÝ CHUỖI SIÊU THỊ
Nguyễn Văn Quang

## Slide 4
Vấn đề | Nguyên nhân
Yêu cầu thay đổi nhiều trong quá trình | Phạm vi chưa làm rõ từ đầu
Giao diện di động chưa tối ưu | Thiếu giai đoạn test thực tế trên mobile
TỔNG KẾT
Những gì đã làm tốt
  Quản lý tiến độ rõ ràng, sử dụng công cụ hiệu quả (Zino)
  Giao tiếp nhóm mượt mà, họp đều
  Giữ được ngân sách, không phát sinh lớn
Vấn đề & nguyên nhân còn tồn tại
Bài học kinh nghiệm
  Phải dành 1-2 tuần chỉ để làm rõ phạm vi + use case trước khi bắt tay vào thực hiện
  Giao tiếp và phối hợp trong nhóm cần được duy trì thường xuyên
  Cần chuẩn hóa quy trình test sớm, test thật, không đợi đến cuối sprint
  Quản lý tiến độ và khối lượng công việc cần thực tế hơn
  Linh hoạt thích ứng với thay đổi
Nguyễn Văn Quang

## Slide 5
QUẢN LÝ MỤC TIÊU
TUẦN 1
Kick-off dự án
Lên kế hoạch
TUẦN 2
Vẽ quy trình nghiệp vụ cho các chức năng
TUẦN 3
Thiết kế giao diện và chức năng màn hình
TUẦN 4
Nhập kho
Xuất kho
Thiết kế giao diện và chức năng màn hình
Quản lý vị trí trong kho
Quản lý hàng hóa
Quản lý loại hàng hóa
TUẦN 5
Thiết kế giao diện và chức năng màn hình
Quản lý nhà cung cấp
Quản lý vai trò
TUẦN 6
Thiết kế giao diện và chức năng màn hình
Quản lý chứng thực
Quản lý tài khoản
Quản lý nhân viên
TUẦN 7
Thiết kế giao diện và chức năng màn hình
Quản lý chi nhánh
Quản lý khuyến mãi
Quản lý khách hàng thành viên
TUẦN 8
Thiết kế giao diện và chức năng màn hình
Quản lý bán hàng
Quản lý công nợ
Báo cáo thống kê
TUẦN 9
Kiểm thử các chức năng
TUẦN 10
Viết hướng dẫn cho người sử dụng
Xây dựng hợp đồng thuê sever
Hỗ trợ người dùng
Nguyễn Trọng Khang

## Slide 6
QUẢN LÝ MỤC TIÊU
Nguyễn Trọng Khang

## Slide 7
QUẢN LÝ THỜI GIAN
Nguyễn Thị Thanh Bình

## Slide 8
QUẢN LÝ CHI PHÍ
Nguyễn Thị Trang

## Slide 9
QUẢN LÝ CHI PHÍ
Nguyễn Thị Trang

## Slide 10
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Nguyễn Trương Thùy Dương

## Slide 11
QUẢN LÝ RỦI RO
Nguyễn Võ Ngọc Nhi

## Slide 12
THANK YOU